## Załącznik nr 17

do uchwały nr ...

Rady Miejskiej Jeleniej Góry

z dnia ...

# Projekt wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2004-2006

w  tys. zł

| Lp. | Nazwa programu, jego cel i zadania | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe /szacunkowe/ | Poniesione wydatki od początku realizacji do końca 2003 r. (p.w.) | Planowane wydatki w latach 2004-2006 |  |  | Źródła finansowania (wraz z podaniem wielkości środków finansowych) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 r. | 2005 r. | 2006 r. |  |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem (I+...+VII) |  |  |  | 367.669,2 |  |  | 4.027,9 |  | 16.581,2 |  | 96.882,3 |  | 88.281,6 |  | - |  |
| I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie: czystości wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakości wody pitnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  | 228.847,4 |  |  | 1.414,9 |  | 13.612,1 |  | 82.173,5 |  | 67.061,6 |  | - |  |
| 1. |  | zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze – ISPA – w tym: | 2002-2008 | 186.715,4 |  |  | 1.075,9 |  | 8.725,1 |  | 73.667,5 |  | 53.949,6 |  | ISPA - 28.024.350 Euro WFOŚiGW NFOŚiGW |  |
|  |  | - modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | budżet miasta |  |
|  |  | - ZUW Sosnówka wraz z rurociągami przesyłowymi |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - osiedle Łomnickie – budowa sieci kanalizacji rozdzielczej |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - ul. Jagiełły – budowa kanalizacji rozdzielczej |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - ul. Kubusia Puchatka – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - przebudowa kanalizacji sanitarnej Zabobrze rejon ulic: Różyckiego – Karłowicza |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej i kolektora sanitarnego ZABOBRZE w rejonie ulic: Wiejskiej - Działkowicza |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  | - dokumentacje budowlane, wykupy gruntów, odszkodowania, podatki i opłaty związane z realizacją zadania, koszt audytu finansowego |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. |  | jednostka strukturalna Maciejowa – budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej – etap I ul. Wrocławska | 2003-2006 | 15.800,0 |  |  | 142,0 |  | 3.000,0 |  | 5.000,0 |  | 7.658,0 |  | budżet miasta WFOŚiGW |  |
| 3. |  | wymiana sieci wodociągowej i przyłączy w Placu Piastowskim, ul. Parkowej i ul. Kubusia Puchatka | 2003-2004 | 1.072,0 |  |  | 185,0 |  | 887,0 |  | - |  | - |  | budżet miasta |  |
| 4. |  | odprowadzenie wód powierzchniowych z terenów przyległych do os. Zabobrze III – etap II | 2005-2006 | 360,0 |  |  | - |  | - |  | 6,0 |  | 354,0 |  | budżet miasta |  |
| 5. |  | odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr | 2001-2007 | 12.600,0 |  |  | 12,0 |  | - |  | 1.500,0 |  | 1.100,0 |  | WFOŚiGW, PFOŚiGW, EBOR budżet miasta |  |
| 6. |  | uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe os. Urocza II – 31 ha, 102 budynki jednorodzinne, 42 budynki do 8 mieszkań | 2004-2008 | 12.300,0 |  |  | - |  | 1.000,0 |  | 2.000,0 |  | 4.000,0 |  | budżet miasta |  |
| II. Nazwa programu: Rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: ochrona środowiska naturalnego przed odpadami komunalnymi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi dla m. Jelenia Góra | 2000-2007 | 17.000,0 |  |  | 44,0 |  | 419,1 1/ |  | 2.000,0 |  | 2.000,0 |  | EkoFundusz, WFOŚiGW PFOŚiGW |  |
| III. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych z regionem oraz płynności ruchu w mieście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  | 99.366,0 | 672,0 |  |  | 1.350,0 | 8.000,0 |  | 19.000,0 |  |  |  |  |
| 1. | obwodnica południowa etap I – od węzła Grabarów do ul. Sudeckiej |  | 2002-2008 |  | 78.180,0 | 416,0 |  |  | 300,0 | 5.000,0 |  | 15.000,0 |  | budżet miasta budżet UE |  |  |
| 2. | modernizacja nawierzchni Placu Piastowskiego |  | 2004-2006 |  | 2.450,0 | - |  |  | 450,0 | 1.000,0 |  | 1.000,0 |  | budżet miasta |  |  |
| 3. | budowa ul. K.Miarki od bramy Jelchemu do ul. Wojewódzkiej |  | 2005-2008 |  | 17.880,0 | - |  |  | - | 2.000,0 |  | 3.000,0 |  | budżet miasta budżet UE |  |  |
| 4. | Os. w Sobieszowie – budowa ulic osiedlowych |  | 2003-2004 |  | 856,0 | 256,0 |  |  | 600,0 | - |  | - |  | budżet miasta |  |  |
| IV. Nazwa programu: Modernizacja obiektów sportowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: rozszerzenie oferty sportowej i kulturalnej miasta, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  | - |  | 680,0 | 180,0 |  |  | 190,0 | 310,0 |  | - |  | - |  |  |
| 1. | odtworzenie boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Paderewskiego |  | 2004-2005 |  | 250,0 | - |  |  | 90,0 | 160,0 |  | - |  | budżet miasta |  |  |
| 2. | odbudowa boisk zewnętrznych w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej |  | 2003-2005 |  | 430,0 | 180,0 |  | 100,0 |  | 150,0 |  | - |  | budżet miasta |  |  |
| V. Nazwa programu: Modernizacja obiektów kultury |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: poprawa stanu bazy obiektów kulturalnych, rozszerzenie oferty kulturalnej miasta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | instalacja ppoż. w budynku głównym Teatru | 2004-2005 |  | 270,0 | 80,0 |  |  | 40,0 | 150,0 |  | - |  |  |  | budżet miasta budżet państwa |
| VI. Nazwa programu: Poprawa stanu bezpieczeństwa w mieście |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: zmniejszenie zagrożenia mieszkańców i mienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | budowa strażnicy ppoż. ul. Sokoliki | 2000-2005 |  | 6.505,8 | 1.487,0 |  |  | 970,0 | 4.048,8 |  |  | - |  |  | budżet państwa |
| VII. Nazwa programu: Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel: realizacja kompleksowego systemu zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | rewaloryzacja Parku Kościuszki i Wzgórza Partyzantów |  | 2002-2012 |  | 15.000,0 | 150,0 |  | - |  | 200,0 |  | 220,0 |  |  | WFOŚiGW budżet UE |  |

1/  środki finansowe Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej